SOCIAL CONTRACT & WORKING AGREEMENT

Pembangunan Sistem Informasi Laporan Produksi PT Pratama Abadi Industri

Kelompok 1

Mischa Altha Keefa 		(2350231029)

Meyla Azzahra 		(2350231033)

Farizal Ramadhan 		(2350231030)

Fahrezi Fahar 			(2350231032)

Rifky Pratama 		(2350231039)

Muhammad Ilyassa 		(2350231046)

Hamdan Maulana 		(2350231034)

Devan Christovano Prabowo 	(2460232001)

Dosen Pembimbing :

Faiza Renaldi, S.T. , M.Sc.

Irma Santikarama, S.T., M.T.

Tanggal Penyusunan : 09 Maret 2026

| ANGGOTA TIM DAN KONTAK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Lengkap | Peran / Tanggung Jawab | No. HP | Email |
| Meyla Azzahra | Scrum Master | 0878-6182-5324 | ma.23@si.unjani.ac.id |
| Mischa Altha Keefa | Business Analyst - Dev | 0856-2483-8737 | mak.23@si.unjani.ac.id |
| Farizal Ramadhan | Product Owner | 0851-7107-4846 | fr.23@si.unjani.ac.id |
| Fahrezi Fahar | Business Analyst - Dev | 0812-2007-2206 | ff.23@si.unjani.ac.id |
| Rifky Pratama Ichwahyudi | Back-end Dev | 0851-7990-9586 | rpi.23@si.unjani.ac.id |
| Muhammad Ilyassa Darmawan | Tester/QA | 0895-2604-2601 | mid.23@si.unjani.ac.id |
| Hamdan Maulana | Front-end Dev | 0877-3881-1829 | hm.23@si.unjani.ac.id |
| Devan Christovano Prabowo | UI/UX Designer | 0851-5618-7322 | dcp.23@si.unjani.ac.id |

TUJUAN SOCIAL CONTRACT DAN WORKING AGREEMENT

Dokumen Social Contract dan Working Agreement ini disusun sebagai kesepakatan bersama antar anggota tim Kelompok 1 dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Sistem Informasi Dashboard Laporan Produksi untuk PT Pratama Abadi Industri.

Social Contract bertujuan untuk membangun lingkungan kerja yang saling menghargai, terbuka, dan kolaboratif sehingga setiap anggota tim dapat bekerja secara efektif dan profesional dalam menghadapi kompleksitas data produksi manufaktur skala besar. Sementara itu, Working Agreement berfungsi untuk menetapkan aturan kerja, mekanisme komunikasi, serta pembagian tanggung jawab guna memastikan sistem yang dibangun mampu mengurangi ketergantungan terhadap proses rekapitulasi data manual menggunakan Microsoft Exceltim yang saat ini memakan waktu 1-2 jam setiap harinya .

Melalui dokumen ini, seluruh anggota tim berkomitmen untuk bekerja secara disiplin, menjaga komunikasi yang baik, serta menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan peran masing-masing demi mencapai target reduksi waktu pembuatan laporan hingga 80%. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan proses pengembangan dashboard dapat berjalan secara terstruktur, meminimalkan kesalahpahaman, serta memastikan penyajian data target, output, defect, dan efisiensi line dilakukan secara akurat dalam waktu kurang dari 3 detik.

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA

Tabel berikut menyajikan pembagian peran dan tanggung jawab utama dalam tim, yang bertujuan untuk memastikan setiap anggota memiliki kejelasan fungsi serta kontribusi terhadap pencapaian tujuan bersama. Setiap peran dirinci berdasarkan tugas pokok, tanggung jawab, serta keterkaitan antarposisi, sehingga mendukung koordinasi yang efektif dan efisiensi kerja dalam pelaksanaan proyek.

| Nama | Peran | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Meyla Azzahra | Scrum Master | Mengelola proses pengembangan menggunakan metode Scrum, memfasilitasi pertemuan tim, menghapus hambatan kerja (terutama terkait akses data MES/ERP), serta memastikan setiap sprint berjalan sesuai rencana. |
| Farizal Ramadhan | Product Owner | Menentukan prioritas backlog produk, memastikan fitur dashboard sesuai dengan kebutuhan Supervisor dan Manajemen PT Pratama, serta melakukan validasi terhadap hasil pengembangan . |
| Mischa Altha Keefa | Business Analyst – Developer | Menganalisis kebutuhan sistem monitoring, menerjemahkan parameter produksi (Target, Output, Defect, Efisiensi) menjadi spesifikasi teknis, serta membantu proses pengembangan fitur dashboard. |
| Fahrezi Fahar | Business Analyst – Developer | Menyusun dokumentasi analisis sistem, membantu perancangan fitur kalkulasi otomatis, serta mendukung koordinasi antara tim teknis dan kebutuhan bisnis terkait akurasi data. |
| Hamdan Maulana | Front-end Developer | Mengembangkan tampilan dashboard utama yang menyajikan ringkasan produksi untuk 8 line dalam satu layar agar mudah dipantau oleh supervisor. |
| Rifky Pratama Ichwahyudi | Back-end Developer | Mengembangkan logika sistem untuk menarik data dari database perusahaan (read-only), mengelola database dashboard, serta membangun API yang mendukung filter data cepat (< 3 detik). |
| Devan Christovano Prabowo | UI/UX Designer | Mendesain tampilan dashboard yang sederhana, informatif, dan mudah dipahami oleh supervisor lapangan agar tidak memerlukan pelatihan khusus . |
| Muhammad Ilyassa Darmawan | Tester / QA | Melakukan pengujian fungsional sistem, memastikan akurasi perhitungan efisiensi dan selisih target-output, serta melaporkan bug kepada tim developer. |

MEKANISME KOMUNIKASI TIM

Untuk menjaga kelancaran koordinasi dan kolaborasi selama proyek berlangsung, tim menetapkan mekanisme komunikasi sebagai berikut:

| Jenis Komunikasi | Media/Tools | Frekuensi / Aturan |
| --- | --- | --- |
| Koordinasi rutin | WhatsApp Group | Dilakukan setiap hari dengan respons maksimal 2 jam pada pukul 09.00–21.00 WIB |
| Daily Scrum | WhatsApp Group / Discord | Dilaksanakan setiap hari pukul 20.00–20.15 WIB untuk membahas progres, rencana kerja, dan hambatan |
| Rapat mingguan | Google Meet / Discord | Dilaksanakan 1 kali setiap minggu pada pukul 19.00 WIB |
| Dokumentasi tugas | Trello / Google Drive | Diupdate setiap selesai tugas atau maksimal 2 hari sekali untuk memastikan progres terdokumentasi |
| Diskusi mendesak | WhatsApp / Telepon | Dilakukan jika terdapat kendala mendesak dengan waktu respons maksimal 30 menit |
| Pelaporan progres | WhatsApp Group | Setiap anggota wajib melaporkan progres pekerjaan setiap hari maksimal pukul 21.00 WIB |

KOMITMEN WAKTU DAN JADWAL KERJA

Komitmen waktu dan jadwal kerja ini disusun untuk memastikan proses pengembangan sistem berjalan secara terorganisir dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tim berkomitmen menggunakan metode Agile Scrum dengan durasi sprint selama dua minggu.

Sprint 1 (Minggu 1–2) Analisis Kebutuhan Sistem

Goal: Memahami kebutuhan sistem laporan produksi melalui proses pengumpulan informasi, analisis sistem, serta penyusunan dokumen pendukung sebagai dasar pengembangan sistem.

| Hari | Waktu | Tahapan | Kegiatan / Target |
| --- | --- | --- | --- |
| Senin (Awal Sprint 1) | 19.00 WIB – selesai | Sprint Planning | Menentukan tujuan sprint, ruang lingkup pekerjaan, serta menyusun sprint backlog berdasarkan prioritas kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. |
| Selasa – Rabu (Minggu 1) | 13.00 – 15.00 WIB | Pengumpulan Informasi | Melakukan diskusi dan observasi terhadap proses laporan produksi untuk memahami alur kerja, kebutuhan pengguna, serta kendala yang terjadi pada sistem saat ini. |
| Kamis (Minggu 1) | 19.00 – 22.00 WIB | Identifikasi Masalah Sistem | Mengidentifikasi permasalahan pada sistem berjalan, seperti proses manual yang memakan waktu lama dan potensi kesalahan dalam pengolahan data. |
| Jumat (Minggu 1) | 19.00 – 22.00 WIB | Penyusunan Project Vision | Menyusun dokumen Project Vision yang berisi tujuan pengembangan sistem, gambaran solusi, serta manfaat yang diharapkan. |
| Senin – Selasa (Minggu 2) | 16.00 – 20.00 WIB | Penyusunan Social Contract & Working Agreement | Menyusun kesepakatan kerja tim yang mencakup aturan komunikasi, pembagian tugas, komitmen kerja, serta mekanisme koordinasi selama proyek berlangsung. |
| Rabu (Minggu 2) | 16.00 – 20.00 WIB | Analisis Proses Bisnis | Memetakan alur proses laporan produksi dari input data hingga pelaporan untuk memahami kebutuhan sistem secara menyeluruh. |
| Kamis (Minggu 2) | 16.00 – 20.00 WIB | Analisis Kebutuhan Sistem & Product Backlog | Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta menyusun product backlog sebagai dasar pengembangan sistem. |
| Jumat (Akhir Sprint 1) | 13.30 – 15.00 WIB | Sprint Review | Meninjau dan mengevaluasi hasil pekerjaan selama sprint serta memastikan kesesuaian dengan tujuan proyek. |
| Jumat (Akhir Sprint 1) | 15.10 – 16.00 WIB | Sprint Retrospective | Melakukan evaluasi terhadap proses kerja tim untuk mengidentifikasi perbaikan pada sprint berikutnya. |

| No | Aktivitas | Minggu 1 | Minggu 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint Planning (penentuan tujuan sprint dan pembagian tugas tim) |  |  |
| 2 | Pengumpulan Informasi Awal (wawancara dengan pihak perusahaan terkait proses produksi) |  |  |
| 3 | Identifikasi Masalah Sistem Produksi |  |  |
| 4 | Penyusunan Dokumen Project Vision (tujuan sistem laporan produksi) |  |  |
| 5 | Penyusunan Social Contract tim |  |  |
| 6 | Penyusunan Working Agreement tim |  |  |
| 7 | Analisis Proses Bisnis Produksi |  |  |
| 8 | Analisis Kebutuhan Sistem Laporan Produksi |  |  |
| 9 | Penyusunan Product Backlog |  |  |
| 10 | Sprint Review (evaluasi hasil sprint) |  |  |
| 11 | Sprint Retrospective (evaluasi kinerja tim) |  |  |

Kami sepenuhnya menyadari bahwa keberhasilan proyek tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kedisiplinan, kejelasan peran, dan kerja sama yang solid antaranggota tim. Oleh karena itu, kami bertekad untuk mematuhi kesepakatan ini sebagai pedoman bersama demi tercapainya tujuan proyek secara optimal dan profesional, serta memberikan manfaat nyata bagi PT Pratama Abadi Industri dalam meningkatkan manajemen produksi dan pemberdayaan perajin rumahan.

| Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- |
| Meyla Azzahra |  | 31 Maret 2026 |
| Faarizal Ramadhan |  | 31 Maret 2026 |
| Mischa Altha Keefa |  | 31 Maret 2026 |
| Fahrezi Fahar |  | 31 Maret 2026 |
| Hamdan Maulana |  | 31 Maret 2026 |
| Rifky Pratama Ichwahyudi |  | 31 Maret 2026 |
| Devan Christovano Prabowo |  | 31 Maret 2026 |
| Muhammad Ilyassa Darmawan |  | 31 Maret 2026 |

MEKANISME PENILAIAN DAN PELAPORAN TUGAS

Mekanisme penilaian dan pelaporan tugas disusun untuk memastikan keteraturan dalam pemantauan pekerjaan, akurasi pelaporan, dan efektivitas koordinasi tim. Berikut merupakan rincian alur pelaporan, media yang digunakan, serta frekuensi dan format komunikasi yang mendukung evaluasi kinerja dan penyelesaian tugas secara optimal.

- Setiap tugas dibagi dan dikerjakan melalui Trello/Taiga (atau Google Docs/SpreadSheet sebagai alternatif), dan status tugas diupdate secara berkala.

- Laporan progres tugas disusun oleh masing-masing anggota tim dan dibagikan di WhatsApp Group setiap hari setelah selesai dikerjakan, paling lambat pukul 21.00 WIB, untuk memudahkan pemantauan oleh Scrum Master.

- Daily stand-up dilakukan melalui WhatsApp Group setiap hari pukul 20.00-20.15 WIB, dengan format:

- Apa yang sudah dikerjakan?

- Apa yang akan dikerjakan besok?

- Apakah ada hambatan?

- Rapat mingguan dilakukan melalui Zoom/Google Meet setiap hari pukul 19.00 WIB untuk membahas progres, kendala, dan pembagian tugas baru.

- Tugas yang mendesak dibahas melalui WhatsApp Group dengan respons maksimal 30 menit untuk memastikan penyelesaian yang cepat.

- Dokumentasi teknis (desain database, arsitektur sistem, dll.) disimpan di Google Drive bersama dan diupdate setiap ada perubahan.

- Kode program disimpan di GitHub dengan repository bersama, dan setiap anggota melakukan commit minimal setiap kali selesai mengerjakan fitur.

- Evaluasi tugas dilakukan setiap Sprint Review dengan melibatkan dosen pembimbing dan simulasi ke pemilik perusahaan untuk mendapatkan umpan balik.

MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK

Untuk menjaga hubungan kerja yang sehat dan profesional, tim menetapkan prosedur penyelesaian konflik sebagai berikut:

- Diskusi Internal: Masalah dibahas dalam pertemuan internal tim untuk mencari solusi bersama, dengan semua anggota tim diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan saran secara terbuka dan saling menghormati.

- Mediasi oleh Scrum Master: Jika konflik tidak dapat diselesaikan melalui diskusi internal, Scrum Master akan bertindak sebagai mediator untuk memfasilitasi penyelesaian masalah.

- Pendekatan Personal oleh Product Owner: Jika diperlukan, Product Owner akan melakukan pendekatan personal kepada anggota tim yang terlibat konflik untuk memahami akar permasalahan secara lebih mendalam.

- Kesepakatan dan Solusi: Setelah akar masalah ditemukan, tim bersama-sama membuat kesepakatan, keputusan, atau solusi yang dapat diterima dan dijalankan oleh seluruh anggota tim.

- Evaluasi dan Tindak Lanjut: Tim akan melakukan evaluasi atas kesepakatan yang telah dibuat dan dilaksanakan dalam pertemuan Sprint Retrospective berikutnya, untuk memastikan solusi berjalan efektif dan konflik tidak terulang.

- Prinsip Dasar: Seluruh anggota tim berkomitmen untuk:

- Menyelesaikan konflik dengan kepala dingin dan fokus pada masalah, bukan pada personal.

- Tidak memperpanjang masalah di luar forum tim.

- Mengutamakan kepentingan tim dan keberhasilan proyek di atas kepentingan pribadi.

KESEPAKATAN DAN KOMITMEN TIM

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi dari Social Contract dan Working Agreement ini. Dengan ini, kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kolaborasi, tanggung jawab, dan komunikasi yang efektif selama pelaksanaan proyek Pembangunan Sistem Informasi Laporan PT Pratama Abadi Industri

Kami sepenuhnya menyadari bahwa keberhasilan proyek tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kedisiplinan, kejelasan peran, dan kerja sama yang solid antaranggota tim. Oleh karena itu, kami bertekad untuk mematuhi kesepakatan ini sebagai pedoman bersama demi tercapainya tujuan proyek secara optimal dan profesional, serta memberikan manfaat nyata bagi PT Pratama Abadi Industri dalam meningkatkan manajemen produksi dan meningkatkan efisiensi operasional produksi.

| Nama | Tanggal | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- |
| Meyla Azzahra | 09 Maret 2026 |  |
| Faarizal Ramadhan | 09 Maret 2026 |  |
| Mischa Altha Keefa | 09 Maret 2026 |  |
| Fahrezi Fahar | 09 Maret 2026 |  |
| Hamdan Maulana | 09 Maret 2026 |  |
| Rifky Pratama Ichwahyudi | 09 Maret 2026 |  |
| Devan Christovano Prabowo | 09 Maret 2026 |  |
| Muhammad Ilyassa Darmawan | 09 Maret 2026 |  |